Приложение № 1

к муниципальной программе  «Развитие  улично-дорожной сети на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) |  | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-й год | 2020-й год | 2021-й год | 2022-й год | 2023-й год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы - Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения в границах Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в границах Екимовичского сельского поселения | км | - 3,5 | - 9 | - 10 | - 12 | - 14 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог в отношении которых произведен ремонт или капитальный ремонт | км | - | 7 | 5,8 | - | - |
| 3 | Уровень осведомленности населения о проблемах и путях обеспечения безопасности дорожного движения, уровень обучения основам безопасного поведения людей на дорогах общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Основное мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в границах Екимовичского сельского поселения | км | - 3,5 | - 9 | - 10 | - 12 | - 14 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненадлежащем состоянии нормативным требованиям в границах Екимовичского сельского поселения | км | 63,8 | 166,3 | 157,3 | 147,3 | 137,3 |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог в границах Екимовичского сельского поселения, по которым выполнены работы по паспортизации и межеванию | км | - | - | 8,2 | 6,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт в границах Екимовичского сельского поселения | м2 | - | - | 23200 | - | - |
| 8 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Протяженность автомобильных дорог в отношении которых произведен ремонт или капитальный ремонт | км | - | 7 | 5,8 | - | - |
| Основное мероприятие 3 «Безопасность дорожного движения на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Уровень осведомленности населения о проблемах и путях обеспечения безопасности дорожного движения, уровень обучения основам безопасного поведения людей на дорогах общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество внеплановых выездов для осмотра автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | Количество установленных дорожных знаков | шт | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе  «Развитие   улично-дорожной сети  на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»

План реализации

муниципальной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

«Развитие улично-дорожной сети на территории Екимовичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы - Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в нормативном состоянии, в границах Екимовичского сельского поселения в летний и зимний период | Администрация Екимовичского сельского поселения | муниципальный дорожный фонд | 14979,4 | 5048,4 | 4872,8 | 5058,2 |  |
| 1.2 | Паспортизация, выполнение кадастровых работ (межевание) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Екимовичского сельского поселения | Администрация Екимовичского сельского поселения | муниципальный дорожный фонд | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1 |  | муниципальный дорожный фонд | 15279,4 | 5148,4 | 4972,8 | 5158,2 |  |
| Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Екимовичского сельского поселения | муниципальный дорожный фонд, в т.ч. областные средства | 21284,1 21262,8 | 21284,1 21262,8 | - |  | - |
|  | - Итого по основному мероприятию 2 |  | муниципальный дорожный фонд, в т.ч. областные средства | 21284,1 21262,8 | 21284,1 21262,8 | - |  | - |
| Основное мероприятие 3 «Безопасность дорожного движения на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Освещение вопросов безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорогах участников дорожного движения различных возрастных категорий | Администрация Екимовичского сельского поселения | финансирование не предусмотрено | - | - | - |  | - |
| 3.2 | - Внеплановые осмотры автомобильных дорог по обращениям граждан, физических и юридических лиц | Администрация Екимовичского сельского поселения | финансирование не предусмотрено | - | - | - |  | - |
| 3.3 | - Приобретение дорожных знаков, согласно разработанных схем организации дорожного движения | Администрация Екимовичского сельского поселения | финансирование не предусмотрено | - | - | - |  | - |
|  | - Итого по основному мероприятию 3 |  | финансирование не предусмотрено | - | - | - |  | - |
|  | - Всего по муниципальной программе |  | муниципальный дорожный фонд, в т.ч. областные средства | 36563,5 21262,8 | 26432,5 21262,8 | 4972,8 - |  | 5158,2 - |