Утверждена

Постановлением Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

от 04. 12. 2017 г. № 124

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018 – 2022 годы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | |
| **Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы** | данная муниципальная программа подпрограмм не имеет | |
| **Исполнители основных мероприятий муниципальной программы** | - Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее – Администрация);  - МУП ЖКХ «Екимовичи»;  - комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее Комитет по строительству);  - Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее Комитет по культуре); | |
| **Наименование подпрограмм муниципальной программы** | данная муниципальная программа подпрограмм не имеет | |
| **Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы** | приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) | |
| **Цель муниципальной программы** | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в 2018 -2022 годах. | |
| **Задачи муниципальной программы** | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее Екимовичское сельское поселение); | |
| 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Екимовичского сельского поселения; | |
| 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Екимовичского сельского поселения с актуализацией Правил благоустройства территории Екимовичского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан; | |
| **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы** | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 10 ед. / 13,3 тыс.кв.м.; | |
| 1. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий)-процентов; | |
| 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Екимовичского сельского поселения – 15 процентов; | |
| 1. Количество и площадь благоустроенных общественных территорий – 4 ед./ 20,0 тыс.м2; | |
| 1. Доля благоустроенных общественных территорий (от общего количества и площади общественных территорий)-100 процентов; | |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Екимовичского сельского поселения – 12,5 м2/чел. | |
| **Сроки (этапы) реализации муниципальной программы** | 2018-2022 годы. | |
| **Объёмы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)** | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет  (тыс.руб.) | 2018- 350,0  2019- 380,0  2020- 420,0  2021-450,0  2022-550,0 |
|  | в том числе: | |
|  | 1. Средства бюджета Екимовичского сельского поселения (тыс.руб.) | 2018- 350,0  2019- 200,0  2020- 220,0  2021- 250,0  2022- 300,0 |
|  | 1. Средства бюджета Смоленской области (тыс.руб.) | 2018- 0  2019- 180,0  2020- 200,0  2021- 200,0  2022- 250,0 |
|  | в том числе по направлениям: | |
|  | **Дворовые территории** | |
|  | 1. Средства бюджета Екимовичского сельского поселения (тыс.руб.) | 2018- 100,0  2019- 100,0  2020- 120,0  2021- 150,0  2022- 150,0 |
|  | 1. Средства бюджета Смоленской области (тыс.руб.) | 2018- 0  2019- 100,0  2020- 100,0  2021- 100,0  2022- 100,0 |
|  | **Общественные территории** | |
|  | 1. Средства бюджета Екимовичского сельского поселения (тыс.руб.) | 2018- 250,0  2019- 100,0  2020- 100,0  2021- 100,0  2022- 150,0 |
|  | 1. Средства бюджета Смоленской области (тыс.руб.) | 2018- 0  2019- 80,0  2020- 100,0  2021- 100,0  2022- 150,0 |
| **Ожидаемые конечные результаты программы** | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области; | |
| 1. Благоустройство общественных территорий на территории Екимовичского сельского поселения | |
| 1. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Екимовичского сельского поселения с актуализацией Правил благоустройства территории Екимовичского сельского поселения | |

**Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Формирование современной комфортной среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее – Кирилловское сельское поселение).

Благоустройством территории занимается Администрация Екимовичского сельского поселения, Управляющая компания многоквартирных домов, сами жители.

Анализ сектора благоустройства Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области показал, что в последние годы проводились точечные мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, но в большей степени эти мероприятия были направлены на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий Екимовичского сельского поселения являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых территориях;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых территорий и улиц.

- необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, дворовых территорий, других объектов благоустройства Екимовичского сельского поселения.

- несоответствие санитарным требованиям, оборудованных контейнерных площадок.

Реализация мероприятий по содержанию территорий, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, является одной из основ социальной стабильности в Екимовичском сельском поселении.

* 1. **Характеристика благоустройства дворовых территорий**

На территории Екимовичского сельского поселения расположено:

- 10 многоквартирных домов, площадь дворовых территорий которых составляет более 13,3 тыс. м2. (Приложение № 1 к муниципальной программе);

Основная часть домов построена 25-45 лет назад.

- 3 детских площадок, из них соответствует современным требованиям 0 ед. или 0 %.

В настоящее время из всех дворовых территорий, расположенных на территории Екимовичского сельского поселения игровыми площадками оборудованы 30 % дворов.

На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей Екимовичского сельского поселения в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Так же установлено, что оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей многоквартирных домов.

Большинство дворовых территорий имеют грунтовое покрытие, дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Почти все дворовые территории, имеют уровень освещенности ниже допустимого или освещение вообще отсутствует.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта покрытия дворов, освещения дворовых территорий, обустройства детских, спортивных, игровых площадок, парковочных мест на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату.

Ремонт дворовых территорий не производился.

Сравнительный анализ 2014-2016 годов указывает на недостаточность выделения денежных средств за счет всех источников финансирования либо их отсутствие в целом.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов.

**Целевые показатели (индикаторы),**

**характеризующие сферу содержания дворовых территорий.**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы | | | Год формирования муниципальной программы  2017 год |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Еди-ниц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Екимовичского сельского поселения | % |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел./  час. |  | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество граждан, участвующих в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чело-век |  | 0 | 0 | 0 |

**1.2.Характеристика сферы благоустройства общественных территорий**

Внешний облик Екимовичского сельского поселения, его центра с. Екимовичи, эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников), обустройства общественных территорий парков, скверов, пешеходных зон и т.д.

Благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условия проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

На территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области имеется 4 объекта общественных территорий, площадь которого составляет 2,0 га. - это

В селе Екимовичи: парк отдыха , площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, Зона отдыха между улицей Базарной и вторым Советским переулком;

В деревне Льнозавода - Зона отдыха около магазина.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- благоустройство парков, скверов;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора на общественных территориях;

- и иные мероприятия.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы | | | Год формирования муниципальной программы  2017 год |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Еди-ниц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | Еди-ниц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество граждан, участвующих в выполнении мероприятий по благоустройству общественной территории дворовых территорий | Чело-век | 0 | 0 | 0 | 0 |

Правила благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области утверждены Решением Совета депутатов Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 02.11.2017 г. № 27.

В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Екимовичского сельского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Цели, целевые показатели, задачи, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области, определенным Федеральным законом от 16.09.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства – повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области.

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Смоленской области, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Екимовичского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Екимовичского сельского поселения, с дальнейшим утверждением Правил благоустройства территории Екимовичского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания;

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

**Настоящая программа разработана на 2018 – 2022 годы и реализуется в один этап.**

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) увеличение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам до 10 единиц, или 100 % от общего количества дворовых территорий;

б) увеличение благоустройства общественных территорий до 4 единиц, или 100 % от общего количества общественных территорий;

г) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Екимовичского сельского поселения – 15%;

в) утверждение Правил благоустройства территории Екимовичского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан.

Сведения о показателях муниципальной программы отражаются в приложении № 2 к муниципальной программе.

Вышеперечисленные конечные результаты достижения цели муниципальной программы носят ярко выраженный социальный характер.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:

**Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий »**

В основное мероприятие подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального (без финансового участия) и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ.

**При отборе предложений, приоритет будет отдан проектам благоустройства дворовых территорий, где будет обеспечено наибольшее финансовое (трудовое) участие граждан, организаций**.

Для реализации данного мероприятия муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №5 к муниципальной программе),

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 6 к муниципальной программе),

- Нормативная (предельная) стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение № 7 к муниципальной программе),

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (приложение №8 к муниципальной программе),

- Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (приложение № 9 к муниципальной программе).

**Основное мероприятие № 2 «Благоустройство общественной**  **территории»**

В основное мероприятие включается благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий соответствующего функционального назначения, на основании предложений граждан, юридических лиц и организаций, при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Подлежат предварительному рассмотрению для проведения благоустройства следующие общественные территории:

- парк отдыха в селе Екимовичи;

- площадка для проведения культурно-массовых мероприятий в селе Екимовичи;

- Зона отдыха между улицей Базарной и вторым Советским переулком в селе Екимовичи;

- Зона отдыха около магазина в деревне Льнозавода.

**Основное Мероприятие 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Екимовичского сельского поселения с актуализацией Правил благоустройства территории Екимовичского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан ».**

Данное мероприятие предусматривает проведение собраний заинтересованных собственников, размещение нормативно-правовых актов по вопросам формирования современной городской среды, организация и проведение месячника по благоустройству, разработка и утверждение проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы и т.д .

Принятие Правил позволит повысить ответственность граждан, юридических лиц и организаций за реализацию мероприятий по благоустройству территории Екимовичского сельского поселения и повысит уровень их вовлеченности в выполнение работ по благоустройству.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с [Порядк](#Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы» и Порядка и сроков рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включение в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды на территории Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годах.

В результате исполнения мероприятия муниципальной программы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения – благоустройство общественных территорий, асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, освещение, озеленение, установка скамеек, урн, и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня по проездах и тротуарах и т.д

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Екимовичского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и гостей села Екимовичи и деревни Льнозавода, а также комфортное современное «общественное пространство».

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с учетом уровня достижения результатов.

Перечень программных мероприятий изложен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 4.Обоснование ресурсного обоснования муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета Смоленской области, бюджета Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - **2 150,00** **тыс. руб.**, в том числе:

средства бюджета Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области - **1 320,00** **тыс. руб.** ;

средства бюджета Смоленской области - **830 , 0тыс.руб**.;

в том числе на:

- дворовые территории - **1 020,0 тыс.руб**. из них :

- средства областного бюджета - **400,0 тыс. руб**

- средства бюджета Екимовичского сельского поселения Рославльского района

Смоленской области  **- 620,0 тыс.руб.**

- территории общего пользования - **1 130,0 тыс.руб**.,

из них :

- средства областного бюджета **– 430,0 тыс.руб.**

- средства бюджета Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области **- 700,0 тыс.руб.**

Планируется привлечение внебюджетных источников в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении видов работ из дополнительного перечня таких работ по благоустройству дворовых территорий в размере **1 процента** от общей стоимости соответствующего вида работ.

В результате чего объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

- приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10);

**Раздел 6. Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы**

Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы не требуется.

**Раздел 7. Управление и контроль реализации муниципальной программы**

7.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее Администрация).

7.2. Исполнителями муниципальной программы являются:

- Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее Администрация).

- Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее -Комитет по строительству) (по согласованию);

- Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее- Комитет по культуре) (по согласованию).

7.3. Участниками муниципальной программы являются:

- Граждане, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Екимовичского сельского поселения ;

- юридические лица и организации, зарегистрированные на территории Екимовичского сельского поселения;

- собственники помещений в многоквартирном доме; (далее – заявители)

- организации, заключившие муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов.

7.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации основных мероприятий муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) предоставляет по запросу Комитета экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, проверки отчетности реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ответов на поступающие вопросы от иных структурных подразделений;

д) осуществляют оценку эффективности реализации муниципальной программы, путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

е) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

7.5. Исполнители программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

в) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

7.6. На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

7.7. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в муниципальную программу.