**Приложение № 3**

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Период реализации** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями программы** | |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **Задача №1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Екимовичского сельского**  **поселения Рославльского района Смоленской области**  **Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий»** | | | | | | | |
| 1.1.Адресный список дворовых территорий, включенных в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений:  с. Екимовичи,  д. Льнозавода. | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области,  МУП ЖКХ «Екимовичи» | 01.06.2018 | 20.12.2018 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение их в нормативное состояние | Проведение общественных обсуждений | **Показатель 1**  Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  **Показатель 2**  Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий)  **Показатель 3**  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области) | |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Екимовичского сельского**  **поселения Рославльского района Смоленской области.**  **Основное мероприятие №2 «Благоустройство общественной территории »** | | | | | | | |
| 2.1.Адресный список общественных территорий предлагаемых к предварительному рассмотрению:  - площадка для проведения культурно-массовых мероприятий;  - парк отдыха. | Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 01.06.2017 | 20.12.2017 | Повышение благоустройства общественных территорий | Проведение общественных обсуждений | | **Показатель 1** Количество и площадь благоустроенных общественных территорий  **Показатель 2**  Доля благоустроенных общественных территорий (от общего количества и площади общественных территорий)  **Показатель 3** Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| **Задача № 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по**  **благоустройству территорий муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района**  **Смоленской области**  **Основное мероприятие № 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области с актуализацией Правил благоустройства территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан »** | | | | | | | |
| 3.1.Актуализация и утверждение Правил благоустройства территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, отвечающих современных требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан» | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 01.04.2018 | 02.11.2018 | Разработать и утвердить Правила благоустройства муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России | Актуализация Правил благоустройства территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан | | **Показатель 1**  Принятие актуализированных Правил благоустройства муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| 3.2. Вовлечение населения в благоустройство дворовых территорий: - проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций  -размещение нормативно-правовых актов по вопросам формирования современной комфортной среды, информации о мероприятиях входящих в состав муниципальной программы, путем их размещения на официальном сайте Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в разделе «Формирование современной комфортной среды»  -организация и проведение месячника по благоустройству территорий муниципального образования Екимовичского сельского поселения | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 01.04.2018 | 30.04.2018 | Проведение информационной компании, субботников и т.д. | Информирование населения по вопросам формирования современной комфортной среды, доведение дополнительного перечня работ до собственников жилых помещений МКД, оказание содействия в подготовке и участие в проведении общих собраний собственников, проведение субботников | | **Показатель 1**  Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в муниципальную программу  **Показатель 2**  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  **Показатель 3**  Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в муниципальную программу  **Показатель 4**  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |