Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной

среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018-2022 годы »

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | статус по состоянию на 01.10.2017 | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | 2018 год | |
| 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Принять правовой акт о создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | Исполнено,  Постановление Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 25.08.2017 года № 93 | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |
| 2. Принять правовой акт Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы«Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | Исполнено,  Постановление Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 25.08.2017 года № 92 | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |
| 3. Принять правовой акт об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Екимовичского сельского поселения, на которых планируется проведение работ по благоустройству, в муниципальную программу«Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | Исполнено,  Постановление Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 25.08.2017 года № 94 | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |
| 4. Принять правовой акт об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу«Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | Исполнено,  Постановление Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 25.08.2017 года № 95 | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |
| 5. Разработка проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы» | исполнено | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |
| 6. Размещение нормативно-правовых актов и уведомления о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы» | исполнено | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | в общественно-политической газете «Рославльская правда» и на официальном сайте Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |
| 7.Заключение соглашения Администрацией Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области - получателя субсидий (в соответствии с утвержденными правилами) с Администрацией Смоленской области | В стадии заключения | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  | + |  |  |
| 8. Принятие решения об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 -2022 годы» |  | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  | До 15.12.2017 |  |  |
| 9. Проведение общественных обсуждений и утверждения актуализированных Правил благоустройства территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан | Правила утверждены решением Совета депутатов Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 02.11.2017 № 27 | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | - | До 01.12.2017 | - |  |
| 10. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | до 30.06.2018 |
| 11. Разработка муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | Разработана и утверждена постановлением Администрации Екимовичского сельского поселения от 04.12.2017 года № 124 | Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  |  |